# PZ-707

# Release Management

Module ID: PZ-707

Version: 3.0 Enterprise

Status: Release Governance Layer

# 🎯 Purpose

إدارة دورة حياة جميع الإصدارات داخل Project Zero، من التخطيط وحتى النشر والمتابعة.

كل Release يجب أن يكون:

- مخططًا له.

- قابلًا للتتبع.

- قابلًا للتراجع.

- موثقًا بالكامل.

# 🧠 Core Philosophy

Every release is a controlled business event, not just a code deployment.

# 🏛 Release Architecture

Release Management

│

├── Release Planning

├── Versioning

├── Feature Freeze

├── Validation

├── Deployment

├── Rollback

├── Monitoring

├── Release Notes

├── Post Release Review

└── Release History

# RM-001

## Release Planning

كل إصدار يبدأ بخطة.

Release ID

Target Version

Release Goal

Scope

Milestones

Owner

Target Date

# RM-002

## Versioning

يعتمد النظام على:

Semantic Versioning

MAJOR.MINOR.PATCH

Examples

1.0.0

1.1.0

1.1.1

2.0.0

### Rules

Major

Breaking Changes

Minor

New Features

Patch

Bug Fixes

# RM-003

## Feature Freeze

قبل أي Release:

No New Features

Only Bug Fixes

Security Fixes

Documentation Updates

# RM-004

## Release Validation

قبل النشر يتم فحص:

Architecture

Testing

Security

Performance

Documentation

Quality Score

## Rule

لا يتم النشر إذا فشل أي فحص حرج.

# RM-005

## Deployment Strategy

أنواع النشر:

Blue-Green

Canary

Rolling

Recreate

Shadow Deployment

يتم اختيار الإستراتيجية حسب نوع المشروع.

# RM-006

## Rollback Strategy

كل إصدار يجب أن يحتوي على:

Rollback Trigger

Rollback Steps

Database Rollback

Configuration Rollback

Verification

# RM-007

## Release Notes

كل إصدار يوثق:

Version

New Features

Improvements

Bug Fixes

Security Updates

Known Issues

Migration Notes

# RM-008

## Post Release Monitoring

بعد النشر تتم متابعة:

Errors

Performance

Logs

Security Events

User Feedback

Availability

# RM-009

## Release Review

بعد انتهاء النشر:

What Worked

Issues Found

Lessons Learned

Future Actions

# RM-010

## Release History

يحفظ جميع الإصدارات:

Version

Release Date

Owner

Status

Rollback

Health

Knowledge Links

# Release Workflow

Planning

↓

Feature Freeze

↓

Quality Review

↓

Security Review

↓

Performance Review

↓

Deployment

↓

Monitoring

↓

Release Review

↓

Knowledge Update

# Release Record

Release ID:

Project ID:

Version:

Release Type:

Release Date:

Approval:

Rollback Available:

Quality Score:

Deployment Status:

Knowledge Updated:

# Release Types

| Type | Purpose |
| --- | --- |
| Major | تغييرات جذرية |
| Minor | ميزات جديدة |
| Patch | إصلاحات |
| Hotfix | إصلاح عاجل في الإنتاج |
| Security | تحديثات أمنية |
| Maintenance | صيانة دورية |

# AI Release Rules

أي AI داخل Project Zero يجب أن:

✔ يراجع نتائج الاختبارات قبل اقتراح النشر.

✔ يمنع إصدار نسخة إذا لم تحقق الحد الأدنى من الجودة.

✔ يولد Release Notes تلقائيًا من التغييرات.

✔ يتحقق من وجود خطة Rollback.

✔ يحدّث Project Knowledge بعد كل Release.

# Anti-Patterns

❌ نشر مباشر إلى الإنتاج دون مراجعة.

❌ عدم وجود خطة Rollback.

❌ إصدار بدون Release Notes.

❌ إدخال Features جديدة بعد Feature Freeze.

❌ تجاهل مراقبة النظام بعد النشر.

# Integration

يرتبط مع:

- PZ-703 → Project Lifecycle

- PZ-704 → Project Workspace

- PZ-705 → Project Knowledge

- PZ-706 → Project Quality

- PZ-708 → Project Metrics

- PZ-609 → Security Intelligence

- PZ-608 → Performance Insights

- PZ-610 → Master System Memory