# PZ-103

# Workflow

Document ID: PZ-103
 Document Name: Standard Workflow
 Version: 1.0 Draft
 Status: Draft

# Purpose

تحديد سير العمل القياسي داخل Project Zero، من لحظة استقبال فكرة المشروع وحتى إصدار النسخة النهائية.

يجب أن يتبع جميع أعضاء الفريق (البشر أو الذكاء الاصطناعي) نفس Workflow دون استثناء.

# Workflow Overview

Receive Request

│

▼

Project Classification

│

▼

Discovery

│

▼

Requirements

│

▼

Planning

│

▼

Architecture

│

▼

Database

│

▼

API Design

│

▼

UI / UX

│

▼

Implementation

│

▼

Testing

│

▼

Security Review

│

▼

Documentation

│

▼

Deployment

│

▼

Maintenance

# Step 1 — Receive Request

### الهدف

استقبال فكرة المشروع.

### Inputs

- وصف المشروع.

- الهدف.

- نوع المستخدمين.

### Outputs

- Project Brief.

# Step 2 — Project Classification

### الهدف

تصنيف المشروع.

أمثلة:

- Web Application

- Mobile Application

- SaaS

- ERP

- CRM

- AI System

- Desktop Application

- API Service

### Outputs

- Project Type.

- Initial Technology Direction.

# Step 3 — Discovery

### الهدف

فهم المشروع بالكامل.

### Outputs

- Business Goals.

- Scope.

- Stakeholders.

- Risks.

# Step 4 — Requirements

### الهدف

كتابة جميع المتطلبات.

### Outputs

- Functional Requirements.

- Non Functional Requirements.

- User Stories.

- Acceptance Criteria.

# Step 5 — Planning

### الهدف

تقسيم المشروع إلى مراحل.

### Outputs

- MVP.

- Roadmap.

- Milestones.

- Priorities.

# Step 6 — Architecture

### الهدف

تصميم النظام.

### Outputs

- Architecture Diagram.

- Modules.

- Services.

- Folder Structure.

# Step 7 — Database

### الهدف

تصميم قاعدة البيانات.

### Outputs

- ER Diagram.

- Tables.

- Relations.

- Constraints.

# Step 8 — API Design

### الهدف

تصميم جميع الخدمات.

### Outputs

- Endpoints.

- Authentication.

- Validation.

- Error Handling.

# Step 9 — UI / UX

### الهدف

تصميم تجربة المستخدم.

### Outputs

- Wireframes.

- Prototype.

- Design System.

# Step 10 — Implementation

### الهدف

كتابة الكود.

### قواعد التنفيذ

- لا يبدأ التنفيذ قبل اعتماد المراحل السابقة.

- تنفيذ مهمة واحدة في كل مرة.

- مراجعة كل Feature قبل الانتقال لغيرها.

### Outputs

- Source Code.

- Unit Tests.

# Step 11 — Testing

### الهدف

اختبار النظام.

### Outputs

- Test Results.

- Bug Reports.

- Performance Report.

# Step 12 — Security Review

### الهدف

فحص الأمان.

### Outputs

- Security Report.

- Vulnerability Report.

# Step 13 — Documentation

### الهدف

توثيق كل شيء.

### Outputs

- API Docs.

- User Guide.

- Technical Guide.

- Release Notes.

# Step 14 — Deployment

### الهدف

إطلاق النظام.

### Outputs

- Production Release.

- Rollback Plan.

- Deployment Checklist.

# Step 15 — Maintenance

### الهدف

إدارة ما بعد الإطلاق.

### Outputs

- Bug Fixes.

- Improvements.

- Feature Requests.

- Version History.

# Workflow Rules

- لا يجوز تخطي أي خطوة.

- كل خطوة لها مدخلات ومخرجات واضحة.

- لا تبدأ أي خطوة قبل اعتماد الخطوة السابقة.

- جميع القرارات المهمة توثق.

- أي تعديل يمر عبر Change Management.

- لا يكتب الكود قبل اكتمال التصميم.

- جميع المخرجات تحفظ في مستودع الوثائق الخاص بالمشروع.

# Workflow Quality Checklist

قبل إنهاء أي خطوة، يجب التأكد من:

- اكتمال جميع المخرجات.

- تحديث الوثائق.

- مراجعة الجودة.

- اعتماد المسؤول عن المرحلة.

- نجاح الـ Phase Gate الخاصة بها.