# PZ-703

# Project Lifecycle

Module ID: PZ-703

Version: 3.0 Enterprise

Status: Project Execution Layer

# 🎯 Purpose

تعريف دورة الحياة القياسية (Standard Lifecycle) التي يجب أن يمر بها أي مشروع داخل Project Zero.

لا يُسمح بتخطي أي مرحلة دون استيفاء معاييرها.

# 🧠 Core Philosophy

Every project follows a controlled lifecycle. Every transition requires validation.

# 🏛 Lifecycle Architecture

Project Lifecycle

│

├── Ideation

├── Discovery

├── Planning

├── Architecture

├── Design

├── Development

├── Testing

├── Deployment

├── Operations

├── Maintenance

├── Evolution

└── Archive

# LC-001

## Phase 1 — Ideation

الهدف:

تحويل الفكرة إلى مشروع قابل للتنفيذ.

### Deliverables

Problem Statement

Vision

Business Opportunity

Initial Scope

Project Sponsor

## Exit Criteria

✔ الفكرة واضحة.

✔ لها قيمة حقيقية.

✔ تمت الموافقة على البدء.

# LC-002

## Phase 2 — Discovery

جمع جميع المعلومات اللازمة.

### تشمل

Market Research

User Personas

Competitor Analysis

Requirements Gathering

Risk Identification

## Exit Criteria

✔ المتطلبات موثقة.

✔ المخاطر معروفة.

✔ أصحاب المصلحة متفقون.

# LC-003

## Phase 3 — Planning

تحديد خطة التنفيذ.

### تشمل

Roadmap

Milestones

Resources

Budget

Timeline

Dependencies

# LC-004

## Phase 4 — Architecture

تصميم النظام بالكامل.

### تشمل

Architecture

Modules

Database

APIs

Security

AI Design

## Rule

لا يبدأ التطوير قبل اعتماد الـ Architecture.

# LC-005

## Phase 5 — Design

تصميم تجربة المستخدم.

### تشمل

Wireframes

UI

UX

Design System

Prototype

# LC-006

## Phase 6 — Development

كتابة الكود.

### Development Workflow

Task

↓

Branch

↓

Code

↓

Review

↓

Tests

↓

Merge

## Required

✔ Standards

✔ Documentation

✔ Unit Tests

✔ Security Checks

# LC-007

## Phase 7 — Testing

أنواع الاختبارات:

Unit

Integration

API

UI

Performance

Security

Regression

User Acceptance

## Exit Criteria

✔ جميع الاختبارات الأساسية ناجحة.

✔ لا توجد أخطاء حرجة.

# LC-008

## Phase 8 — Deployment

يشمل:

Build

CI/CD

Release

Monitoring

Rollback

## Rule

كل عملية نشر يجب أن تكون قابلة للتراجع (Rollback).

# LC-009

## Phase 9 — Operations

بعد الإطلاق.

يتم متابعة:

- Logs

- Metrics

- Alerts

- Availability

- User Feedback

# LC-010

## Phase 10 — Maintenance

أنواع الصيانة:

Corrective

Preventive

Adaptive

Perfective

# LC-011

## Phase 11 — Evolution

بعد نجاح المشروع.

يشمل:

- Features جديدة

- تحسين الأداء

- تحديث Architecture

- دعم تقنيات جديدة

# LC-012

## Phase 12 — Archive

عند نهاية المشروع.

يتم حفظ:

Knowledge

Lessons Learned

Releases

Documentation

Metrics

Artifacts

# Lifecycle Gates

كل مرحلة تنتهي ببوابة مراجعة.

Phase Complete

↓

Quality Review

↓

Architecture Review

↓

Security Review

↓

Approval

↓

Next Phase

# AI Lifecycle Rules

أي AI داخل Project Zero يجب أن:

✔ يعرف المرحلة الحالية للمشروع.

✔ يمنع تنفيذ مهام تخص مرحلة مستقبلية قبل أوانها.

✔ يستخدم الـ Prompts المناسبة لكل مرحلة.

✔ يحدث حالة المشروع بعد اكتمال كل مرحلة.

# Lifecycle Record

Project ID:

Current Phase:

Start Date:

Target End Date:

Completion:

Owner:

Quality Gate:

Approval Status:

Next Phase:

# Quality Gates

كل مرحلة يتم تقييمها من 100.

| Gate | Minimum Score |
| --- | --- |
| Discovery | 85 |
| Planning | 90 |
| Architecture | 95 |
| Development | 90 |
| Testing | 95 |
| Deployment | 100 |

إذا لم تحقق المرحلة الحد الأدنى، لا ينتقل المشروع إلى المرحلة التالية.

# Anti-Patterns

❌ البدء في البرمجة قبل التخطيط.

❌ نشر نسخة بدون اختبارات.

❌ تغيير Architecture أثناء التطوير دون مراجعة.

❌ تجاهل ملاحظات المستخدمين بعد الإطلاق.

❌ إنهاء المشروع دون توثيق الدروس المستفادة.

# Integration

يرتبط مع:

- PZ-701 → Project Registry

- PZ-702 → Project Blueprint

- PZ-704 → Project Workspace

- PZ-705 → Project Knowledge

- PZ-706 → Project Quality

- PZ-707 → Release Management

- PZ-708 → Project Metrics

- PZ-709 → AI Project Context

- PZ-610 → Master System Memory