# PZ-102

# Phase Gates

Document ID: PZ-102
 Document Name: Phase Gates
 Version: 1.0 Draft
 Status: Draft

# Purpose

تحديد شروط الانتقال من مرحلة إلى المرحلة التالية داخل Project Zero.

لا يجوز الانتقال لأي مرحلة إلا بعد اجتياز الـ Phase Gate الخاصة بها.

# ما هو Phase Gate؟

هو نقطة مراجعة إلزامية (Mandatory Checkpoint).

قبل الانتقال للمرحلة التالية، يجب التأكد أن جميع متطلبات المرحلة الحالية اكتملت.

إذا لم تكتمل، يتوقف المشروع حتى يتم استكمالها.

# Gate 1 — Idea Approval

### الهدف

التأكد أن الفكرة واضحة.

### Required Inputs

- فكرة المشروع

- الهدف

- المستخدمون المستهدفون

### Required Outputs

- Project Brief

- Vision

- Problem Statement

### Approval Criteria

- الفكرة واضحة.

- الهدف محدد.

- يوجد سبب لبناء المشروع.

# Gate 2 — Discovery Approval

### Required Outputs

- Scope

- Stakeholders

- Business Goals

- Risks

### Approval Criteria

- تم تحديد حدود المشروع.

- تم تحديد أصحاب المصلحة.

- تم تحديد أهداف العمل.

# Gate 3 — Requirements Approval

### Required Outputs

- Functional Requirements

- Non Functional Requirements

- User Stories

- Acceptance Criteria

### Approval Criteria

- جميع المتطلبات مكتملة.

- لا توجد متطلبات متعارضة.

- يمكن البدء في التخطيط.

# Gate 4 — Planning Approval

### Required Outputs

- Roadmap

- MVP

- Milestones

- Priorities

### Approval Criteria

- جميع المهام مرتبة.

- الأولويات واضحة.

- حدود الإصدار الأول محددة.

# Gate 5 — Architecture Approval

### Required Outputs

- System Architecture

- Technology Stack

- Folder Structure

- Security Design

### Approval Criteria

- المعمارية قابلة للتوسع.

- لا توجد تعارضات تصميمية.

- تم اعتماد التقنيات.

# Gate 6 — Database Approval

### Required Outputs

- ER Diagram

- Tables

- Relationships

- Constraints

### Approval Criteria

- جميع العلاقات صحيحة.

- لا يوجد تكرار غير مبرر.

- قاعدة البيانات تدعم المتطلبات.

# Gate 7 — API Approval

### Required Outputs

- API Specification

- Endpoints

- Error Handling

- Authentication

### Approval Criteria

- جميع الخدمات معرفة.

- التوثيق مكتمل.

- معايير REST (أو المعيار المختار) مطبقة.

# Gate 8 — UI/UX Approval

### Required Outputs

- Wireframes

- Prototype

- Design System

### Approval Criteria

- تجربة المستخدم معتمدة.

- التصميم متسق.

- جميع الشاشات محددة.

# Gate 9 — Implementation Approval

### Required Outputs

- Source Code

- Code Review

- Unit Tests

### Approval Criteria

- الكود يحقق المتطلبات.

- لا توجد أخطاء حرجة.

- مراجعة الكود مكتملة.

# Gate 10 — Testing Approval

### Required Outputs

- Test Report

- Bug Report

- Performance Report

### Approval Criteria

- جميع الاختبارات الأساسية ناجحة.

- لا توجد أخطاء تمنع الإطلاق.

# Gate 11 — Security Approval

### Required Outputs

- Security Review

- Vulnerability Report

### Approval Criteria

- معالجة الثغرات الحرجة.

- قبول مستوى المخاطر المتبقية.

# Gate 12 — Deployment Approval

### Required Outputs

- Deployment Guide

- Rollback Plan

- Production Checklist

### Approval Criteria

- خطة النشر معتمدة.

- خطة التراجع جاهزة.

- الفريق مستعد للإطلاق.

# Gate 13 — Release Approval

### Required Outputs

- Release Notes

- Documentation

- Version Tag

### Approval Criteria

- جميع الوثائق محدثة.

- الإصدار معتمد.

- جاهز للتسليم أو النشر.

# المسؤوليات (Approval Authority)

كل Gate يجب أن يراجعها ويعتمدها:

| الدور | المسؤولية |
| --- | --- |
| Product Owner (أنت) | اعتماد أهداف العمل والمتطلبات |
| Chief Architect (أنا) | مراجعة المعمارية والمنهجية والجودة |
| AI Engineering Team (Claude وغيره) | إعداد المخرجات وتنفيذ التعديلات |

لا يتم تجاوز أي Gate إلا بعد موافقة Product Owner واعتماد Chief Architect.

# Golden Rule

إذا فشل أي Gate، يعود المشروع إلى المرحلة السابقة، ولا يستمر التنفيذ حتى يتم حل أسباب الفشل.