# PZ-104

# Decision Framework

Document ID: PZ-104
 Document Name: Decision Framework
 Version: 1.0 Draft
 Status: Draft

# Purpose

تحديد آلية موحدة لاتخاذ جميع القرارات داخل Project Zero، سواء كانت قرارات تقنية، أو تجارية، أو تصميمية، أو تشغيلية.

لا يجوز اتخاذ أي قرار مهم بناءً على التخمين أو التفضيل الشخصي فقط.

# Decision Principles

جميع القرارات يجب أن تعتمد على المبادئ التالية:

- البيانات قبل الآراء.

- المتطلبات قبل الحلول.

- البساطة قبل التعقيد.

- الجودة قبل السرعة.

- القابلية للصيانة قبل الاختصارات.

- الأمان من البداية.

- قابلية التوسع عند الحاجة، وليس بشكل مبالغ فيه.

# Decision Categories

## 1. Business Decisions

أمثلة:

- هل هذه الميزة تدخل في الإصدار الأول؟

- هل تضيف قيمة للمستخدم؟

- هل تحقق أهداف المشروع؟

Owner

Product Owner

## 2. Technical Decisions

أمثلة:

- اختيار قاعدة البيانات.

- اختيار لغة البرمجة.

- اختيار إطار العمل.

- تقسيم النظام.

Owner

Chief Architect

## 3. UX Decisions

أمثلة:

- طريقة تسجيل الدخول.

- تصميم الشاشة.

- رحلة المستخدم.

Owner

UI/UX Designer

## 4. Security Decisions

أمثلة:

- Authentication.

- Authorization.

- Encryption.

Owner

Security Engineer

## 5. Infrastructure Decisions

أمثلة:

- Cloud.

- CI/CD.

- Docker.

- Monitoring.

Owner

DevOps Engineer

# Decision Levels

## Level 1 — Minor

أمثلة:

- تغيير اسم متغير.

- تعديل لون زر.

- إصلاح خطأ بسيط.

لا يحتاج موافقة.

## Level 2 — Medium

أمثلة:

- إضافة شاشة.

- تعديل API.

- إضافة Feature صغيرة.

يحتاج مراجعة واعتماد.

## Level 3 — Major

أمثلة:

- تغيير Architecture.

- تغيير Database.

- تغيير Authentication.

- حذف Module.

يتطلب:

- Impact Analysis.

- موافقة Product Owner.

- اعتماد Chief Architect.

- تحديث الوثائق.

# Decision Process

أي قرار يمر بالمراحل التالية:

### Step 1

تحديد المشكلة.

### Step 2

جمع المعلومات.

### Step 3

اقتراح أكثر من حل.

الحد الأدنى: حلان.

### Step 4

تحليل كل حل.

يشمل:

- المزايا.

- العيوب.

- التكلفة.

- المخاطر.

- تأثيره على المشروع.

### Step 5

اختيار الحل الأفضل.

### Step 6

توثيق القرار.

### Step 7

تنفيذ القرار.

### Step 8

مراجعة النتيجة.

# Decision Matrix

كل قرار يتم تقييمه وفق المعايير التالية:

| المعيار | الوزن |
| --- | --- |
| تحقيق المتطلبات | 30% |
| الجودة | 20% |
| سهولة الصيانة | 15% |
| الأمان | 15% |
| الأداء | 10% |
| التكلفة | 5% |
| سرعة التنفيذ | 5% |

يُختار الحل الذي يحقق أفضل توازن، وليس أعلى سرعة فقط.

# AI Decision Rules

أي نموذج ذكاء اصطناعي داخل Project Zero يجب أن:

- يوضح الافتراضات.

- يذكر القيود.

- يقدم بديلين على الأقل عند وجود خيارات متعددة.

- يبين أسباب التوصية.

- يوضح ما إذا كانت المعلومات غير مكتملة.

- لا ينفذ قرارًا كبيرًا دون موافقة إذا كان يؤثر على معمارية المشروع أو متطلباته.

# Decision Log

كل قرار رئيسي يجب أن يُسجل ويحتوي على:

- رقم القرار.

- التاريخ.

- المشكلة.

- البدائل.

- القرار النهائي.

- سبب الاختيار.

- التأثير المتوقع.

- المسؤول عن الاعتماد.