# PZ-105

# Risk Management

Document ID: PZ-105
 Document Name: Risk Management Framework
 Version: 1.0 Draft
 Status: Draft

# Purpose

وضع إطار موحد لتحديد وتحليل وإدارة ومراقبة المخاطر في جميع مشاريع Project Zero، بهدف تقليل احتمالية الفشل وتقليل أثر المشكلات عند حدوثها.

# Definition

المخاطرة (Risk) هي:

حدث محتمل قد يؤثر سلبًا أو إيجابًا على أهداف المشروع من حيث الوقت أو الجودة أو التكلفة أو الأمان أو الأداء.

# Risk Management Lifecycle

كل مخاطرة تمر بالمراحل التالية:

- Identify — تحديد المخاطرة.

- Analyze — تحليل الاحتمالية والتأثير.

- Evaluate — تحديد الأولوية.

- Plan — وضع خطة الاستجابة.

- Monitor — المتابعة المستمرة.

- Close — إغلاق المخاطرة أو تحديثها.

# Risk Categories

## 1. Business Risks

أمثلة:

- تغيير متطلبات العميل.

- نقص الميزانية.

- تغيير أولويات المشروع.

## 2. Technical Risks

أمثلة:

- اختيار تقنية غير مناسبة.

- مشاكل في الأداء.

- تعقيد المعمارية.

## 3. Security Risks

أمثلة:

- ثغرات أمنية.

- تسريب بيانات.

- ضعف إدارة الصلاحيات.

## 4. Schedule Risks

أمثلة:

- تأخر التنفيذ.

- تقدير زمني غير دقيق.

- الاعتماد على طرف خارجي.

## 5. Operational Risks

أمثلة:

- فقدان الوثائق.

- سوء إدارة الإصدارات.

- ضعف التواصل بين أعضاء الفريق.

## 6. AI Risks

أمثلة:

- هلوسة الذكاء الاصطناعي (Hallucination).

- تضارب المخرجات بين النماذج.

- فقدان السياق في المحادثات الطويلة.

- إنشاء كود غير متوافق مع المعايير.

# Risk Assessment Matrix

يتم تقييم كل مخاطرة وفق معيارين:

### Probability (الاحتمالية)

| المستوى | الوصف |
| --- | --- |
| 1 | نادر |
| 2 | منخفض |
| 3 | متوسط |
| 4 | مرتفع |
| 5 | مرتفع جدًا |

### Impact (التأثير)

| المستوى | الوصف |
| --- | --- |
| 1 | تأثير محدود |
| 2 | تأثير منخفض |
| 3 | تأثير متوسط |
| 4 | تأثير كبير |
| 5 | تأثير حرج |

# Risk Score

يتم حساب درجة المخاطرة:

Risk Score = Probability × Impact

| النتيجة | مستوى الخطورة |
| --- | --- |
| 1–4 | منخفض |
| 5–9 | متوسط |
| 10–16 | مرتفع |
| 17–25 | حرج |

# Risk Response Strategies

لكل مخاطرة يتم اختيار إحدى الاستراتيجيات التالية:

### Avoid

إزالة سبب المخاطرة بالكامل.

### Mitigate

تقليل احتمال حدوثها أو تقليل تأثيرها.

### Transfer

نقل المسؤولية إلى طرف آخر عند الإمكان.

### Accept

قبول المخاطرة مع مراقبتها إذا كانت ضمن الحدود المقبولة.

# Risk Register

يجب تسجيل كل مخاطرة في سجل يحتوي على:

- Risk ID

- Description

- Category

- Probability

- Impact

- Risk Score

- Owner

- Mitigation Plan

- Current Status

- Review Date

# Risk Review

تتم مراجعة سجل المخاطر:

- عند نهاية كل مرحلة (Phase Gate).

- قبل كل إصدار (Release).

- عند حدوث تغيير كبير.

- بعد اكتشاف مشكلة حرجة.

# AI-Specific Controls

عند استخدام الذكاء الاصطناعي، يجب الالتزام بما يلي:

- مراجعة جميع القرارات الجوهرية بشريًا.

- عدم اعتماد الكود غير المراجع.

- توثيق الافتراضات التي يبني عليها النموذج استجاباته.

- مقارنة المخرجات عند استخدام أكثر من نموذج إذا كان القرار مؤثرًا.

- تسجيل أي خطأ متكرر لتحسين المنهجية مستقبلًا.

# Success Criteria

يعتبر نظام إدارة المخاطر فعالًا إذا:

- يتم اكتشاف المخاطر مبكرًا.

- لا تتحول المخاطر المعروفة إلى أزمات بسبب غياب المتابعة.

- يتم تحديث سجل المخاطر باستمرار.

- تُستخدم نتائج إدارة المخاطر لتحسين المشاريع اللاحقة.