# PZ-106

# Change Management

Document ID: PZ-106
 Document Name: Change Management Framework
 Version: 1.0 Draft
 Status: Draft

# Purpose

وضع إطار موحد لإدارة جميع التغييرات داخل Project Zero لضمان أن أي تعديل يتم بطريقة منظمة، موثقة، وقابلة للمراجعة، دون التأثير سلبًا على استقرار المشروع.

# Definition

التغيير (Change) هو:

أي تعديل يؤثر على المتطلبات، أو التصميم، أو الكود، أو قاعدة البيانات، أو البنية التحتية، أو الوثائق، أو خطة المشروع.

# Change Management Lifecycle

يمر كل تغيير بالمراحل التالية:

- Request – تقديم طلب التغيير.

- Review – مراجعة الطلب.

- Impact Analysis – تحليل التأثير.

- Approval – الاعتماد.

- Implementation – التنفيذ.

- Validation – التحقق.

- Documentation Update – تحديث الوثائق.

- Closure – إغلاق الطلب.

# Change Categories

## 1. Business Changes

أمثلة:

- تعديل متطلبات العميل.

- إضافة Feature جديدة.

- تغيير نطاق المشروع.

## 2. Technical Changes

أمثلة:

- تعديل Architecture.

- تغيير Framework.

- تحديث قاعدة البيانات.

## 3. Security Changes

أمثلة:

- تعديل نظام الصلاحيات.

- تحديث سياسات التشفير.

- إضافة طبقات حماية.

## 4. Infrastructure Changes

أمثلة:

- تغيير Cloud Provider.

- تحديث CI/CD.

- تعديل بيئة الإنتاج.

## 5. Documentation Changes

أمثلة:

- تحديث وثيقة.

- تصحيح معلومة.

- إضافة معيار جديد.

# Change Priority

| المستوى | الوصف | زمن التنفيذ المستهدف |
| --- | --- | --- |
| Critical | يؤثر على استقرار النظام أو الأمان | فوري |
| High | يؤثر على وظائف رئيسية | خلال أقرب دورة عمل |
| Medium | تحسينات أو ميزات مهمة | حسب الخطة |
| Low | تحسينات بسيطة أو تجميلية | عند توفر الوقت |

# Change Request (CR)

كل تغيير يجب أن يحتوي على:

- Change ID

- Title

- Description

- Reason

- Requested By

- Date

- Priority

- Affected Components

- Expected Benefits

- Potential Risks

# Impact Analysis

قبل اعتماد أي تغيير يجب تقييم تأثيره على:

- المتطلبات.

- المعمارية.

- قاعدة البيانات.

- واجهات البرمجة (API).

- واجهات المستخدم (UI).

- الأداء.

- الأمان.

- الاختبارات.

- الوثائق.

- الجدول الزمني.

إذا كان التأثير كبيرًا، يجب تحديث الوثائق المرتبطة قبل التنفيذ.

# Approval Matrix

| نوع التغيير | من يعتمد؟ |
| --- | --- |
| Business | Product Owner |
| Technical | Chief Architect |
| Security | Security Engineer |
| Infrastructure | DevOps Engineer |
| Documentation | Documentation Owner |

إذا كان التغيير يؤثر على أكثر من مجال، يلزم اعتماد جميع الأطراف المعنية.

# Implementation Rules

- لا يبدأ التنفيذ قبل الاعتماد.

- يجب تنفيذ التغيير في بيئة مناسبة أولًا إذا كان مؤثرًا.

- يجب الحفاظ على إمكانية التراجع (Rollback) عند التغييرات الحرجة.

- تُراجع نتائج التنفيذ قبل الإغلاق.

# Change Log

كل تغيير يُسجل ويتضمن:

- Change ID

- Version

- Description

- Decision

- Implementation Date

- Responsible Person

- Related Documents

# AI Change Rules

عند استخدام الذكاء الاصطناعي:

- لا يجوز تعديل وثيقة معتمدة دون إنشاء Change Request.

- لا يجوز تعديل Architecture أو Database تلقائيًا.

- يجب توضيح أثر التغيير قبل اقتراحه.

- أي تعديل كبير يجب أن يمر بتحليل تأثير ومراجعة.

# Success Criteria

يعتبر نظام إدارة التغيير ناجحًا إذا:

- يمكن تتبع سبب أي تغيير.

- لا تؤدي التعديلات إلى كسر أجزاء مستقرة من المشروع.

- يتم تحديث الوثائق بالتزامن مع التنفيذ.

- يمكن الرجوع لأي قرار أو إصدار سابق بسهولة.