# PZ-107

# Definition of Ready (DoR)

Document ID: PZ-107
 Document Name: Definition of Ready
 Version: 1.0 Draft
 Status: Draft

# Purpose

تحديد المعايير التي يجب أن تتحقق قبل بدء أي مهمة أو ميزة (Feature) أو مرحلة داخل Project Zero.

لا يُسمح ببدء التنفيذ إلا إذا كانت المهمة "جاهزة" وفقًا لهذا المستند.

# Definition

تعتبر المهمة Ready عندما تكون جميع المعلومات اللازمة للتنفيذ متوفرة، ولا توجد نقاط غامضة قد تؤدي إلى إعادة العمل أو اتخاذ قرارات عشوائية أثناء التنفيذ.

# Readiness Principles

أي مهمة يجب أن تكون:

- واضحة.

- قابلة للتنفيذ.

- قابلة للاختبار.

- قابلة للقياس.

- معتمدة.

# General Readiness Checklist

قبل بدء أي مهمة، يجب التأكد من:

- وصف واضح للمهمة.

- الهدف من المهمة.

- القيمة التي تضيفها.

- وجود Acceptance Criteria.

- تحديد الأولوية.

- عدم وجود تعارض مع متطلبات أخرى.

- اعتماد المرحلة السابقة (Phase Gate).

- تحديد المسؤول عن التنفيذ.

- تحديد المخرجات المتوقعة.

# Requirements Readiness

لا يبدأ التنفيذ إذا:

- توجد متطلبات ناقصة.

- توجد متطلبات متعارضة.

- توجد متطلبات غير مفهومة.

- لا يوجد تعريف واضح للنجاح.

# Design Readiness

قبل كتابة أي كود يجب أن يكون:

- التصميم المعماري معتمدًا.

- قاعدة البيانات معتمدة (إن وجدت).

- واجهات البرمجة (API) محددة.

- تصميم واجهات المستخدم جاهزًا إذا كانت الميزة تتطلب ذلك.

# Technical Readiness

يجب تحديد:

- التكنولوجيا المستخدمة.

- المكتبات المطلوبة.

- القيود التقنية.

- المعايير البرمجية الواجب اتباعها.

# AI Readiness

عند استخدام الذكاء الاصطناعي في التنفيذ، يجب توفير:

- السياق الكامل للمهمة.

- الوثائق المرتبطة.

- المعايير المطلوب الالتزام بها.

- القيود الخاصة بالمشروع.

- المخرجات المطلوبة بوضوح.

# Definition of Ready Checklist

تعتبر المهمة Ready إذا كانت جميع البنود التالية Yes:

| السؤال | نعم / لا |
| --- | --- |
| هل الهدف واضح؟ |  |
| هل المتطلبات مكتملة؟ |  |
| هل Acceptance Criteria موجودة؟ |  |
| هل التصميم معتمد؟ |  |
| هل الأولوية محددة؟ |  |
| هل المخاطر معروفة؟ |  |
| هل الوثائق محدثة؟ |  |
| هل المرحلة السابقة معتمدة؟ |  |
| هل الموارد متوفرة؟ |  |
| هل يمكن البدء دون افتراضات؟ |  |

إذا كانت أي إجابة لا، فلا تبدأ المهمة.

# Ready Gate

قبل بدء التنفيذ، يقوم Chief Architect أو المسؤول عن المرحلة بالتأكد من أن جميع عناصر قائمة التحقق مستوفاة.

إذا لم تتحقق الشروط، تُعاد المهمة إلى مرحلة التخطيط أو التحليل لاستكمال النواقص.

# AI Rules

أي نموذج ذكاء اصطناعي يجب أن:

- يرفض البدء في التنفيذ إذا كانت المعلومات غير كافية.

- يطلب التوضيحات اللازمة.

- يوضح الافتراضات إذا اضطر لاستخدامها.

- لا يخترع متطلبات مفقودة.

# Success Criteria

يعتبر نظام Definition of Ready ناجحًا إذا:

- يقلل إعادة العمل (Rework).

- يمنع بدء تنفيذ مهام غير مكتملة.

- يقلل الأسئلة أثناء التنفيذ.

- يحسن جودة المخرجات.